# SmartPDF All In One — 30-Day Launch & Marketing Plan

أقوى خطة إطلاق لتطبيق SmartPDF، مقسّمة بالأيام + القنوات + المحتوى + الإعلانات + الـ KPIs.

# 🎯 1. Launch Strategy Overview

SmartPDF هو منتج SaaS-Mobile يجمع بين: Viewer + OCR + AI + Translation + Tools.
هدف الإطلاق خلال أول 30 يوم: - جمع أول 5,000 مستخدم. - الحصول على 300–500 مستخدم Pro. - بناء وجود على TikTok & Reels. - رفع معدل التحميل اليومي. - اختبار المنتج مع مستخدمين حقيقيين.

# 📅 2. 30-Day Action Plan (Daily Breakdown)

## Week 1 — Pre-Launch (Hype Stage)

### Day 1 — إعلان قريب الإطلاق

- فيديو تشويقي 10 ثوانٍ

- منشور: “PDFs are about to get smarter.”

- فتح صفحة الهبوط (Landing Page)

### Day 2 — عرض أول ميزة

- فيديو: “AI Summary inside your PDF”

- Reels/TikTok demo

### Day 3 — عرض OCR

- فيديو: OCR عربي بدقة عالية

- لقطة Before / After

### Day 4 — عرض الترجمة

- فيديو: Translate any PDF to any language

### Day 5 — عرض أدوات PDF

- فيديو مختصر يظهر Merge/Split/Compress

### Day 6 — Influencers Outreach

- تواصل مع:

  - طلاب جامعات

  - معلمي لغة إنجليزية

  - محامين

  - صناع محتوى Productivity

### Day 7 — Giveaway “Free Pro for 1 Month”

- اجمع إيميلات + followers

## Week 2 — Launch Week

### Day 8 — Official Launch

- نشر فيديو إطلاق رسمي 20–30 ثانية

- إطلاق التطبيق على Google Play + App Store

- ترويج إعلان ممول خفيف (10–20 دولار)

### Day 9 — شرح الـ Viewer

- فيديو: Safe viewer with No Ads

- Posts على Twitter/LinkedIn

### Day 10 — نشر 3 شاشات (UI Showcase)

### Day 11 — AI Tools Focus

- فيديو: Extract tables + Summary

### Day 12 — Live Stream

- شرح التطبيق مباشر (تيك توك / انستجرام)

### Day 13 — User Reviews 1

- نشر آراء 3 مستخدمين

### Day 14 — Giveaway 2 (Pro for 10 winners)

## Week 3 — Growth Week

### Day 15 — نشر Case Study

- “How SmartPDF saved me 2 hours daily”

### Day 16 — Translation Demo Full

### Day 17 — AI Summary Examples

- عرض PDF قبل وبعد التلخيص

### Day 18 — Ads Optimization

- استهداف الطلاب والمحامين

### Day 19 — Influencer Video #1

### Day 20 — Blog Article

- SEO article: “Best PDF tools with Arabic OCR”

### Day 21 — TikTok Trend Integration

- استخدام موسيقى مشهورة + ميزة قوية من التطبيق

## Week 4 — Scale Week

### Day 22 — Push Notif Campaign

- “Translate your first PDF today!”

### Day 23 — Launch Web Version Teaser

- (لو متخطط له مستقبلًا)

### Day 24 — Influencer Video #2

### Day 25 — Ads Scale Up

- مضاعفة الميزانية لو النتيجة جيدة

### Day 26 — Comparison Content

- SmartPDF vs Adobe / CamScanner

### Day 27 — Publish Testimonials (10+)

### Day 28 — Newsletter

- موضوع: “New AI Tools Inside SmartPDF”

### Day 29 — Feature Update #1

- إضافة ميزة جديدة لجذب الناس

### Day 30 — Big Recap

- الوصول للأرقام + نشر تقرير قصير

# 🎥 3. 20 TikTok / Reels Content Ideas

- OCR Arabic بدون أخطاء

- تحويل PDF → Word بدقة عالية

- تلخيص PDF من 40 صفحة في 5 ثوان

- مقارنة SmartPDF vs Adobe

- قبل/بعد الترجمة

- تحويل الصور إلى PDF بجودة

- Merge 3 ملفات في ثانية

- استخدام AI لشرح ملف PDF

- طريقة استخراج أسئلة الامتحان من PDF

- كيف تنظّم ملفاتك بسهولة

- أفضل 5 مزايا في SmartPDF

- طريقة حذف الخلفية/العلامة المائية

- إنتاج Word جاهز للطباعة

- Extract Tables مثال عملي

- أسرع طريقة تقرأ بها البحث العلمي

- SmartPDF for Students

- SmartPDF for Lawyers

- SmartPDF for Teachers

- Quick Tips Series

- Behind the Scenes (building the app)

# 🧲 4. Influencer Strategy

### المؤثرين المستهدفين:

- مدرسين

- محامين

- طلاب جامعات

- Productivity influencers

- Tech reviewers

### طريقة الدفع:

- Promo Code

- Affiliate Revenue Share

- Free Ultimate Plan

# 💵 5. Ads Strategy

## Platforms:

- TikTok Ads

- Instagram Ads

- Google App Install campaigns

## Targeting:

- Students (18–30)

- Office workers

- Lawyers

- Countries: Egypt, Saudi, UAE, Jordan, Morocco

## Budget:

- Start: $5–$10/day

- Scale: $20–$30/day

# 🔍 6. SEO Keywords

- Arabic OCR app

- PDF to Word Arabic

- PDF translator

- AI PDF summarizer

- Extract tables from PDF Arabic

- Best PDF viewer without ads

# 🚀 7. KPIs (Track Daily)

- App installs

- Cost per install

- Active users

- Conversions → Pro / Ultimate

- Retention (Day 1, 7, 30)

- Reviews + Ratings

- Average session time

- PDF operations/day

# 🧠 8. Tools Needed

- TikTok Ads Manager

- Meta Ads Manager

- Firebase Analytics

- AppsFlyer / Adjust (اختياري)

- Mailchimp / SendGrid

- Notion Dashboard

# 📈 9. Growth Loop

- مستخدم جديد → يجرب OCR

- ينبهر → يعمل Share

- أصحابه يحملوا التطبيق

- يحصلوا على Free Pro days

- التطبيق يكبر

# 🏁 10. Final Notes

هذه الخطة جاهزة للتنفيذ فورًا، وتغطي: - المحتوى - الإعلانات - الـ SEO - المؤثرين - متابعة الأداء

لو تريد: → تحويلها لملف PDF
→ إضافة جدول Excel لتتبع الأداء
أو → خطة 60 يوم بدل 30 … قولي وأنا أجهزها.